PSR UMBRIA 2014-2022 MISURA 7.6.1

Oasi di

Punta Macerone

B - Relazione

Oasi di Punta Macerone:

Nuova rete ecologica dedicata alla mobilità lenta e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, ambientali e paesaggistiche.

Relazione Generale del progetto esecutivo - variante

Descrizione sintetica degli interventi in variante

Le modifiche proposte, sono dettate dall’esigenza di adeguare il progetto di riqualificazione di Punta Macerone alla realizzazione di un invaso di decantazione della acque del fosso Macerone, il quale verrà realizzato nella parte ovest dell’area.

Nel dettaglio gli interventi sono:

Ripristino degli habitat di Punta Macerone

Nessuna modifica.

Centro di visita e Museo dell’Oasi

Nessuna modifica

Cabina ex Enel

Nessuna modifica

Ninfea bianca (Nymphaea alba L.) al Lago Trasimeno

Nessuna modifica

Piccole zone umide

Nessuna modifica

Giardino dei Semplici

Nessuna modifica

Agroecosistema

Nessuna modifica

Prato stabile

Nessuna modifica

Cabina ex Enel

Nessuna modifica

Bosco igrofilo

Nessuna modifica

Sentieristica, percorsi e sviluppo della mobilità lenta

I sentieri, “viale degli Olmi” e “viale del Prugnolo” ed i relativi sentieri di collegamento  non verranno realizzati, per l’accesso alla parte sud dell’area verrà utilizzata la viabilità esistente ed i sentieri “viale del Sambuco” e del “Salicone” già previsti nel progetto.

Durante la ripulitura della parte est del laghetto esistente non è stato possibile individuare il sentiero da ripristinare, per cui verrà mantenuto solamente il sentiero esistente.

L’ingresso all’oasi, verrà traslato in direzione sud, mentre l’area di sosta, la quale occuperà un’area complessiva di ca 1.500,00 mq, verrà realizzato nella zona compresa tra la viabilità esistente e la nuova vasca di decantazione. Per la realizzazione del parcheggio è previsto il livellamento del terreno e l’utilizzo di ghiaia come pavimentazione, sarà arricchito da nuovi filari alberati costituiti da n. 10 piante di olmo campestre e illuminato da n. 11 lampioni ad energia solare. In prossimità dell’ingresso dell’area di sosta è prevista L’area di sosta per bike si svilupperà su una superficie di 200,00 mq e comprenderà rastrelliere per biciclette e n. 1 punto di ricarica per bici elettriche.

Non verrà realizzato il recinto per la sosta dei cavalli.

Cartellonistica, nuova segnaletica e Museo dell’Oasi

Viene adeguata alla nuova senti eristica.

Rifugi per la fauna

Nessuna modifica

Accessibilità di luoghi e contenuti

Nessuna modifica

Spiaggia

Nessuna modifica